## Slide 1
GOAI 世界人工智能开源大赛 · Agent Infra 新智基座
第七章 落地计划与进展
RepoMesh —— 多 Agent 可观测交付控制平面 · 对应当前进展与整体可行性（权重 20%）
让 AI 编码交付从「单 Agent 单仓库」，走向可协作、可治理、可复用的 Agent Infra
01
多 Agent 组织化交付
AgentTeams 组织职能 Agent，跨仓库需求拆解为团队作战
02
全流程闭环
发现 → 计划 → 执行 → 验证 → 审批 → 发布 → 回滚
03
契约与证据
Delivery Contract 机器可检查；Release Evidence Pack 交付留痕
04
可观测可审计
OTel 全链路 Trace/Log/Metrics；授权快照绑定可回滚
当前进展：全流程 GUI 闭环实证（独立验收）· 可观测全链路真数据（Trace 17 会话 / 1,196 事件）· 评估集 15 用例 + 离线评分联动 · 12 个 Skills / 部署脚本就绪
Generated by AI

## Slide 2
第七章 · 7.2
Demo 实现边界与复赛计划
版本递进：初赛可演示 → 复赛可验证 → 开放可复用，边界清晰、可验收
当前进展与落地计划
V0.2 · 初赛
可演示（已交付）
已交付
全流程 GUI 闭环主链（需求→合并→回滚，全程 GUI 独立验收）
跨 4 仓库真实 PR 链（#19466 / #6732 / #2393 / #1809）
Release Evidence Pack（授权快照 + change_set 18dc502c）
整 ChangeSet 回滚实测（revert PR #4）
可观测全链路真数据（Trace 17 会话 / 1,196 事件 + 日志板块 + 按 Issue 下钻）
评估集与离线评分联动（15 用例，Recall 0.70 / F1 0.50）
V0.5 · 复赛
可验证（规划）
复赛目标
接入真实 Git 托管 + CI/CD 流水线
K8s / 云主机部署目标（交付延伸到「上线」）
Saleor 五仓库历史任务回放
TrainTicket 在线评分闭环（评估在线化）
执行白名单（可自动执行的命令 / 工具 / 路径）
多任务并发交付（2-3 仓 → 多仓并发）
V1.0 · 开放
可复用（生态）
开放资产
Agent / Skill 模板（12 个 Skills 全链条）
MCP 适配器样例 + 离线 mock 执行器
评估数据集（TrainTicket 15 用例 + Saleor 回放集）
部署与演示脚本（dev-up / compose / 演示页）
契约与语义规范（Delivery Contract / OTel GenAI）
评测工具（scoring.py 离线评分）
2
Generated by AI

## Slide 3
第七章 · 7.3
风险控制与整体可行性
风险有对策、计划有边界 —— 整体具备规模化验证与参赛交付条件
整体可行性
风险控制 · 关键五类
01
上游 LLM 不可用
502 / 503 → 分钟级告警 + 23 个 CLI 适配器可替换 provider
02
任务无推进
收敛巡检（9 个死角已填平）+ last-touch 卡死告警 + 重派工入口
03
假绿 / 自测自证
独立验证 Runner 代跑 + 无证据硬性拒收 + testResults 溯源
04
数据迁移 / 回滚
三阶段回滚 + 数据库迁移补偿 + 恢复跨仓库一致状态
05
观测后端安全
监听 0.0.0.0 隔离 + intercept.js 密钥脱敏 + 脚本来源审阅
整体可行性论证
已实证
全流程 GUI 闭环、跨仓库 PR 链、整 ChangeSet 回滚（独立验收报告，非自证）
已就绪
可观测全链路真数据、12 个 Skills、评估集与评分工具、部署脚本
待推进
真实 Git/CI/CD 接入、回放与在线评分、并发扩展 —— 边界清晰、逐项可验收
复赛 Demo
完整闭环现场演示：需求 → 跨仓修改 → 独立验证 → 审批 → 发布 → 回滚
整体可行性结论：进展扎实 · 计划清晰 · 风险可控 —— 已具备规模化验证与参赛交付条件
3
Generated by AI