## Slide 1
第七章 · 落地计划与进展
评分维度：当前进展 · 整体可行性（20%）
落地计划与进展
RepoMesh —— 多 Agent 可观测交付控制平面 · 已跑通真实交付闭环，具备规模化验证能力
让 AI 编码交付从「单 Agent 单仓库」，走向可协作、可治理、可复用的 Agent Infra —— 已在真实交付链路上验证
01
多 Agent 组织化交付
AgentTeams 职能 Agent 组织化，跨仓库需求拆解为团队作战
02
全流程闭环
发现 → 计划 → 执行 → 验证 → 审批 → 发布 → 回滚
03
契约与证据
Delivery Contract 机器可检查 · Release Evidence Pack 交付留痕
04
可观测可审计
OTel 全链路 Trace / Log / Metrics · 授权快照绑定可回滚
真实接入
已跑通
GitHub 双仓 E2E：PR / CI / 审批 / 治理 / 顺序合并
仓库扫描
F1 76.4%
TrainTicket 15 用例 × 7 轮迭代 · Recall 90.8%
可观测
1,196 事件
Trace 17 会话 + 日志板块 + 按 Issue 下钻
1
Generated by AI

## Slide 2
第七章 · 7.2
关键能力进展
围绕仓库扫描、依赖图、严谨验证与可观测的工程能力提升 —— 四项均已落地交付，构成规模化验证的基础
关键进展 · 已交付
01 · 仓库扫描能力
已交付
F1 60.5% → 76.4%
七轮迭代 · 15 用例
pom.xml 解析修复：deps 0/45 → 44/45 仓
两层确认（发现+确认）· 需求增强 69→253 字
hard 用例 Recall +26.6pt（TT-002 → 73.3%）
02 · 统一依赖图 SingleGraph
已交付
4 份副本 → 1 张真值图
PR-1~5 闭环 · pytest 778 通过
graph_edges 死列 → 真实边索引（读图 ≡ 投影列）
replan 用方案层 confirmed 边 + v1↔v2 diff
preview / commit 审批 · 前端单源投影
03 · 真实交付与严谨验证
已交付
GitHub 双仓真实交付
E2E 验收 · ChangeSet delivered
GitHub App：推送 / PR / CI / 审批 / 治理 / 顺序合并
真实 LLM 网关：4 worker 全部 200（gemini-3-flash）
trace ↔ 离线评分联动：Recall 0.70 / F1 0.50
04 · 可观测提升
已交付
17 会话 / 1,196 事件
幂等采集 · 0 重复
三端点 API + keyset 分页 · 前端时间线页
日志板块 + 按 Issue 下钻（不伪造关联）
trace 告警指标联动（success_rate / error_count）
2
Generated by AI

## Slide 3
第七章 · 7.3
复赛计划与风险控制
真实闭环已跑通 —— 复赛聚焦规模化验证增量，逐项可验收、风险有对策
整体可行性
复赛 · 规模化验证计划
01
多数据集规模化验证
TrainTicket 在线评分闭环 · Cerny 交叉验证 · 扩展更多开源仓库
02
多任务并发交付
执行白名单（命令 / 工具 / 路径）· 2-3 仓 → 多仓并发
03
交付延伸至上线
K8s / 云主机部署目标 · CI/CD 流水线接入
04
真实规模回放
Saleor 五仓库历史任务回放 · 评估数据在线化
风险控制 · 关键五类
01
上游 LLM 不可用
分钟级告警 + 23 个 CLI 适配器可替换 provider
02
任务无推进
收敛巡检 + last-touch 卡死告警 + 重派工入口
03
假绿 / 自测自证
独立验证 Runner 代跑 + 无证据硬性拒收
04
数据迁移 / 回滚
三阶段回滚 + 迁移补偿 + 跨仓一致恢复
05
观测后端安全
监听隔离 + 密钥脱敏 + 脚本来源审阅
整体可行性结论：进展扎实 · 计划清晰 · 风险可控 —— 已具备规模化验证与参赛交付条件
3
Generated by AI